**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ**

**ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Թեղուտ բնակավայրերում**

**Իրականացված բնապահպանական ծրագրի մասին**

«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) անվանումը`

*Ալավերդի համայնքի 2024թ. շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության պահպանման ծրագիր:*

**Ա) ԾՐԱԳՐԻ ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

**Ծրագրի իրավական հիմքերը** (նշել համայնքի ավագանու որոշման և ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքի ամսաթիվը և համարը)**՝**

*ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի ավագանու 2024թ հոկտեմբերի 11-ի N 114-Ա որոշում*

*2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օերնք։*

1. **սկիզբը և ավարտը՝** *15․03․2024թ - 31․12․2024թ:*
2. **Ծրագրի նախագծային արժեքը՝** *29001,0 հազ. դրամ, որից 29001,0 հազ. դրամ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:*
3. **Համայնքի առկա խնդիրները և նախնական վիճակի նկարագրությունը՝**(Ծրագրով անդրադարձ կատարված բնապահպանության և առողջապահության ոլորտներում)

*Ալավերդին բազմաբնակավայր համայնք է, որի կազմում ընդգրկված են 3 քաղաքային և 25 գյուղական բնակավայրեր: Ալավերդի համայնքի խոշոր բնակավայրերը ձևավորվել են հանքարդյունաբերության շուրջ: Ալավերդի քաղաքում պղնձաձուլական գործարանը աշխատել է ավելի քան 250 տարի: Թեև այն վերջին տարիներին դադարեցրել է գործունեությունը, սակայն մինչ օրս առկա է գործարանի արտանետումների բացասական (անխուսափելի) ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության վրա:*

*Այսօր էլ համայնքում գործում են հանքարդյունաբերական խոշոր ձեռնարկություններ՝ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն, որն իրականացնում է Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքաքարի արդյունահանում ու վերամշակում, և «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ, որը շահագործում է Շամլուղի պղնձի հանքավայրը և զբաղվում հանքանյութի մշակմամբ: Այս ձեռնարկությունների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունն արտահայտվում է մի քանի ուղղություններով, ինչպիսիք են՝ տեխնոլոգիական ջրերի արտահոսքը, մարդու առողջության համար վտանգավոր գազերի ու փոշու արտանետումներն օդային ավազան և վտանգավոր նյութերի արտահոսքը:*

*Հանքավայրերի երկարամյա շահագործումը, խոշոր պոչամբարների, մկնդեղի թափոնների գերեզմանոցի և կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի առկայությունը, խոշոր բեռնատարների երթևությամբ ծանրաբեռնված համայնքի միջով անցնող միջպետական ավտոճանապարհը, տարածքի անտառների ժամանակին իրականացված հատումները համայնքի բնակչության առողջության և բնության վրա ունեն էական բացասական ազդեցություն:*

1. **Ծրագրի նպատակը և Ծրագրով հաստատված ուղղակի և վերջնական ակնկալվող արդյունքները՝**

*Ծրագրի նպատակներն են՝*

* *Առողջ ապրելակերպի խթանում:*
* *Մթնոլորտային օդի մաքրության պահպանություն:*

*Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներն են՝*

* *Առողջ ապրելակերպի համար ստեղծել պայմաններ:*
* *Համայնքում սոցիալական և տարիքային տարբեր խմբերի համար ապահովել ֆիզիկական դաստիարակության ու ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելու մատչելիություն:*
* *Ստեղծել բարեկարգ համայնքային միջավայր:*
* *Նպաստավոր և անվտանգ պայմաններ հանգստի և ժամանցի համար:*
* *Մթնոլորտային օդում փոշու և մեքենաների արտանետումների արդյունքում օդի աղտոտվածության խտության նվազում:*
1. **Ծրագրի շահառուները՝**(նկարագրել շահառուների խումբը՝ ըստ տարիքային, մասնագիտական, կարիքավորության կամ այլ գործոնների և նախատեսվող թիվը)

*Ծրագրի ուղղակի շահառուները Ալավերդի և Թեղուտ բնակավայրի բնակիչներն են՝ թվով 20407 մարդ, ովքեր ֆիզիկական վարժություններով զբաղվելու, առողջ ապրելակերպ վարելու, մաքուր մթնոլորտային օդում լիարժեք հանգիստը կազմակերպելու հնարավորություն կունենան:*

1. **Ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումները և դրանց ընտրության հիմնավորումները՝** (նշել Ծրագրի, ինչպես նաև ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների ընտրման հիմնական պատճառները)

*Համայնքի ազդակիր Թեղուտ բնակավայրում չկան հանգստի գոտիներ և մարզահրապարակներ, իսկ Ալավերդի բնակավայրում դրանք սակավաթիվ են, ինչով պայմանավորված բնակիչների սպորտով զբաղվելու և ակտիվ հանգիստը կազմակերպելու հնարավորություն և մատչելիություն չի ապահովվում: Միևնույն ժամանակ բնակավայրերում կան տարածքներ, որոնց անբարեկարգ վիճակը բացասական ազդեցություն է ունենում նաև մթնոլորտային օդի մաքրության և պահպանման վրա:*

*Վերոնշյալ վիճակը շտկելու, մթնոլորտային օդը մաքուր պահելու, բնակիչների առողջության պահպանման, ամրապնդման, առողջ ապրելակերպի խթանման նպատակով Ալավերդի համայնքապետարանում 20․04․2023թ կայացած հանրային քննարկումների արդյունքների և «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին, 6-րդ և 11-րդ ենթակետերի (մթնոլորտային օդի որակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ, բնակավայրերի կանաչ գոտիների պահպանման, վերականգնման, բարելավման միջոցառումներ, առողջ ապրելակերպի խթանում, վարքագծային գործոնների ձևավորում, առողջ ապրելակերպի ձևավորմանն ու խթանմանն ուղղված միջոցառումներ) համաձայն, նպատակահարմար էր բնակավայրերի այդ տարածքներում կառուցել մարզահրապարակ/հանգստի գոտիներ:*

**Բ) ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ**

**1. Ծրագրի իրականացման փաստացի արժեքը՝** *31117,674 հազ. դրամ, որից 29001,00 հազ. դրամ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին և 2116,674 հազ. դրամ համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին:*

**2. Ծրագրի փաստացի շահառուները՝**(նշել փաստացի շահառուների խումբը և թիվը ամբողջ ծրագրի ընթացքում)

*Ծրագրի ուղղակի շահառուները Ալավերդի և Թեղուտ բնակավայրի բնակիչներն են՝ թվով 20407 մարդ, ովքեր ֆիզիկական վարժություններով զբաղվելու, առողջ ապրելակերպ վարելու, մաքուր մթնոլորտային օդում լիարժեք հանգիստը կազմակերպելու հնարավորություն ունեն:*

**3. Ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումները՝** (նշել փաստացի իրականացված միջոցառումները՝ յուրաքանչյուրի մասով կատարված աշխատանքների, նկարագրությամբ) *Ծրագրի շրջանակում իրականացվել է Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Թեղուտ բնակավայրերում մարզահրապարակ/հանգստի գոտիների կառուցում միջոցառումը։ Մասնավորապես՝ կազմվել են Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Թեղուտ բնակավայրերում մարզահրապարակ/հանգստի գոտիների կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա կազմակերպված գնման գործընթացի արդյունքում ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացնելու համար կնքվել են կապալի, տեխնիկական և հեղինակայային հսկողության պայմանագրեր: Կնքված պայմանագրերի համաձայն կատարվել են աշխատանքները, կազմվել են հանձնման-ընդունման արձանագրություններ, որոնց հիման վրա կատարվել են վճարումներ։*

**4. Ծրագրի իրականացնողները և աջակցողները՝** (թվարկել Ծրագրի յուրաքանչյուր միջոցառման մասով իրականացման մասնակիցների (ՏԻՄ, մասնավոր ընկերություն, ոչ առևտրային կազմակերպություն, միջազգային գործընկեր կամ հասարակական կազմակերպություն) անվանումները՝ *Ալավերդու համայնքապետարան:*

**5. Ծրագրի փաստացի վերջնական արդյունքների նկարագրությունը՝**

* *Առողջ ապրելակերպի համար ստեղծվել են պայմաններ:*
* *Համայնքում սոցիալական և տարիքային տարբեր խմբերի համար ապահովվել է ֆիզիկական դաստիարակության ու ֆիզիկական կուլտուրայով զբաղվելու մատչելիություն:*
* *Ստեղծվել է բարեկարգ համայնքային միջավայր:*
* *Նպաստավոր և անվտանգ պայմաններ հանգստի և ժամանցի համար:*

**6. Հաշվետվության հրապարակումը՝**(նշել կայքէջում տեղադրման ամսաթիվը, ԶԼՄ-ներում հրապարակման դեպքում՝ նաև տալ հղումները) *13․02․2025թ:*